Proposta Comercial

Projeto		: Aplicativo Multiempresa para Execução de Relatórios Power BI

Cliente		: LIDERA TI

Contato	: Tiago

Objetivo

Desenvolver um aplicativo responsivo (Web, Mobile e Desktop via Quasar) que permita a execução de relatórios Power BI baixados da nuvem Microsoft e executado em browser, com gestão multiempresa, controle de usuários e auditoria básica. O projeto será entregue em versão MVP, priorizando rapidez e eficiência, com possibilidade de evolução futura.

Escopo

Funcionalidades incluídas

**Front-end (Quasar + Vue 3 + TypeScript) **

- Login e autenticação (Azure AD ou credenciais próprias).

- Dashboard com relatórios sincronizados.

- Cadastro de empresas.

- Gestão de usuários e perfis (roles).

- Visualização de relatórios Power BI via embed seguro.

- Logs básicos de auditoria.

- Cadastros auxiliares.

** Backend (T3 Stack) **

- API principal com tRPC + Prisma + Postgres.

- CRUD de empresas, usuários e objetos (relatórios, menus, tipos).

- Registro básico de logs de ações.

** Sync Worker (container separado) **

- Sincronização inicial de relatórios/dashboards/datasets via Power BI REST API.

- Sincronização manual sob demanda.

- Serviço automático diário às 00h00.

** Banco de Dados (PostgreSQL em Docker) **

- Configuração otimizada para VPS com 4GB RAM e NVMe.

- Estrutura multiempresa com ULID para registro de chaves primárias.

- Tabelas para empresas, usuários, objetos, roles e logs.

** Funcionalidades não incluídas no MVP (fase 2) **

- Emissão automática de NFS-e.

- Emissão de boleto automatizado.

- Fechamento de fatura automatizada.

- Mensageria (Telegram, SMS, e-mail).

- Monitoramento avançado (Prometheus / Grafana).

- Relatórios de uso detalhados.

- Perfis avançados com RLS (Row-Level Security).

** Cronograma e Entregas **

| Fase | Atividades | Prazo | Horas* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Planejamento + Setup infra (Docker, Postgres, Auth) | 3 dias | 12 h |
| 2 | API Backend | 5 dias | 20 h |
| 3 | Sync Worker (Power BI: Sincronização + Job) | 2 dias | 8 h |
| 4 | Front-end Quasar | 7 dias | 28 h |
| 5 | Integração e testes | 1 dia | 3 h |
| 6 | Entrega MVP (Deploy VPS, Treinamento rápido) | 1 dia | 3 h |

Horas* - Estimadas

** Total estimado: 66 horas** (~19 dias).

** Investimento

- Total horas			:  66 horas

- Valor total do projeto (MVP): R$ 4.290,00

(Quatro mil duzentos e noventa reais)

** Necessidade **

O ambiente recomendado para hospedagem do aplicativo é uma VPS, pois oferece maior flexibilidade tanto para o responsável pela manutenção do serviço quanto para o usuário. Dessa forma, o usuário terá acesso à ferramenta com mais disponibilidade, enquanto o mantenedor não precisará se preocupar excessivamente com questões relacionadas ao ambiente.

** Modelo de pagamento **

A combinar

** Benefícios para o cliente **

- Acesso rápido e seguro a relatórios Power BI em qualquer dispositivo conectado à internet (Web, Mobile, Desktop).

- Gestão multiempresa com controle de usuários e permissões.

- Auditoria básica das ações realizadas no sistema.

- Arquitetura modular e escalável (containers independentes).

- Base sólida para evoluções futuras (NFS-e, mensageria, relatórios avançados).

- Independência do serviço da estrutura da empresa

- Facilidade de uso

- Flexibilidade

Serra/ES, 13 de novembro de 2025

Luiz Wagner Rodrigues dos Santos

lwagner@lwsonline.com.br

lwagner@olimpoiinformatica.com.br

Celular: +55 27 98146-2233

LW Sistemas